**Программа (план)**

**адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**на территории (или в учреждениях ИОГВ Мурманской области)**

**МАУДО «ДЮСШ» на 2017-2018-2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объектаи название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспортадоступностиобъекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)\*\*\* |
| Содержание работ\* | Вид\*\* работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» МАУДО «ДЮСШ»  | ул.Олимпийская д.34а |  №2 | изготовление проектно-сметной документации по доступности объекта  | ПСД | срок изготовления июнь 2017 |
| строительные работы расширение дверного проема для доступа всех категорий  | ТР | **ДП-В** |
| установочные работы: установка козырька над входом в здание  | ТР | **ДП-В** |
| установочные работы: установка дверей наружных и внутренних |  ТР | **ДП-В** |
| реконструкция: реконструкция санитарной комнаты:- отдельный туалет для девочек;- отдельный туалет для мальчиков;отдельный туалет для детей категории ОВЗ | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | закупка специального оборудования: приобретение санитарного оборудования для детей с ОВЗ:поручни для инвалидов (4 вида) |  | **ДП-В** |
|  |  |  |  | косметический ремонт на входе в здание | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | косметический ремонт в санитарной комнате | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | реконструкция : демонтаж старого пола в раздевалках и душевых для доступа детей категории МНГ, выравнивание пола в душевых и раздевалках зала настольного тенниса: | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | установочные работы:реконструкция раздевалки и душевых для мальчиков и девочек с установкой душевых | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | косметический ремонт: в раздевалках и душевых | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | строительные работы: демонтаж сцены для проведения работ по доступу детей с ОВЗ в зал ОФП | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | реконструкция: выравнивание ступенек для входа на коридор | ТР | **ДЧ-И**  (О, С, Г, У) |
|  |  |  |  | строительные работы : изготовление проема в стене для выхода в общий коридор и доступа в зал ОФП | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | косметический ремонт: укладка пола керамогранитной плиткой после демонтажа сцены, ремонт проема в стене | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | установочные работы : демонтаж деверей, расширение дверного проема , установка дверей согласно доступа МНГ в коридор | ТР | **ДП-В** |
|  |  |  |  | косметический ремонт дверного проема в общий коридор  | ТР |  |
|  |  |  |  | закупка специального оборудования приобретение специального оборудования для занятий настольным теннисом  | ТР | **ДЧ-И** (О, С, Г, У) |
|  |  |  |  | реконструкция центрального входа в здание: ремонт лестницы уличной;установка перил; нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней, заливка цементным раствором крыльца | ТР | **ДЧ-И** (О, С, Г, У) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Примечание:*** *структура (разделы) программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

**\*\*\*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)